Tárgy: A „Zöld város” projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása

Melléklet: Szerződés módosítás

Pótmunkák indoklással

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. szeptember 20. napi rendes ülésére

13.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | - |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2 oldal előterjesztés szerződés módosítás pótmunkák indoklással |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. szeptember 20. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A „Zöld város” projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. augusztus hó 16. napján „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. § (5) bekezdése a.) pontja szerinti hirdetménnyel közzétett, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

A közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. február 06-án vállalkozási szerződés jött létre az Önkormányzat, a Harkányi Római Katolikus Plébánia mint megrendelők, valamint a VivaPalazzo ZRT. (7800 Siklós, Szentkút u. 34.) mint Vállalkozó között. A Vállalkozó a munkálatokat megkezdte, de felmerült a megkötött szerződés módosításának szükségessége az alábbi indokok alapján.

A kivitelezés megkezdését követően megrendelő a műszaki ellenőrrel egyeztetve különböző pótmunkákat rendelt meg kivitelezőtől, melyek részletezését az előterjesztés melléklete tartalmaz részletes indoklással. A pótmunkák többletforrás igényét a Felek nettó 32.315.375,- Ft + ÁFA =  bruttó 41.040.526,-Ft összegben határozták meg.

A beruházás befejezéséhez/megvalósításához szükséges forrásigényt az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítani tudja.

A pótmunkák elvégzésének szükségességét a Vállalkozó műszaki vezetője, a megrendelő műszaki ellenőre és tervezője műszaki szempontból, míg a közbeszerzési szakértő közbeszerzési-jogi szempontból is megvizsgálta, melyekre tekintettel elkészült a Vállalkozási szerződés módosítása. A szerződés módosítás szövegét az előterjesztéshez csatoltuk.

A szerződés módosításával a projekt fizikai átadásának időpontja nem változik.

A fentiekre tekintettel kérem a T. képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Döntés „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

- Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a VivaPalazzo ZRT.-vel 2019. február 06-án megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

- A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - 32.315.375,- Ft + ÁFA összeget -  saját költségvetése terhére biztosítja.

- A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Albrecht Ferenc műszaki ov. s.k.